## Slide 1: Agile-методологии
Выполнил Лагутин М.Д.

## Slide 2: Что такое Agile?
Agile — подход к управлению проектами и разработке программного обеспечения, который помогает быстрее создавать качественные продукты и правильно развивать их.
Основная цель данного подхода – сделать разработку более гибкой
Это достигается возможностью корректировать цели на любом этапе жизни проекта (даже на поздних этапах)

## Slide 3: Манифест Agile
Люди
и взаимодействие важнее процессов и инструментов
Рабочий продукт важнее исчерпывающей документации
Сотрудничество
с заказчиком важнее условий контракта
Готовность
к изменениям важнее изначального плана

## Slide 4: Ключевые принципы
Самоорганизация команд
Итеративная разработка
Регулярная обратная связь
Готовность менять требования

## Slide 5: Scrum – разработка через короткие циклы
Спринты – короткие итерации, через которые происходит разработка проекта. Обычно длятся около 2-4 недель
Роли: Владелец продукта (product-owner), Scrum-мастер, команда разработки
Артефакты: бэклог продукта, спринт-бэклог, инкремент
Встречи: планирование, дейли-митинги, ретроспективы

## Slide 6: Kanban – минимизация незавершенных дел
Kanban включает в себя:
Визуализацию процессов через доску
Ограничение работы в процессе
Непрерывный поток задач без фиксированных спринтов

## Slide 7: Extreme Programming (XP) – качество и быстрая адаптация
XP включает в себя:
Парное программирование
Test-Driven Development (TDD)
Рефакторинг
Короткие релизы (короче, чем в Scrum)
Активное участие заказчика в процессе разработки

## Slide 8: Выводы
Agile-методологии помогают компаниям улучшить взаимодействие в команде, повысить качество продукта и сократить сроки его вывода на рынок. Они особенно важны в быстро меняющейся технологической среде, позволяя гибко реагировать на изменения рынка, клиентские запросы и инновации. Эти методологии способствуют долгосрочному росту и устойчивости в условиях конкуренции.

## Slide 9: Спасибо за внимание!